РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023                                          № 11                                 с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 104а  от 19.09.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения № 48  от 27.12.2022  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Администрация Елизаветовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от    08.02.2023 № 11

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой