РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2024                                          № 45                                с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения «Развитие сетей

наружного освещения Елизаветовского

сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения https://www.elizavetovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

- № 45 от 15.04.2024

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского

поселения «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского

сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для приведение освещенности улиц Елизаветовского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования,  обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток и снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения», утвержденной постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.10.2018 № 131 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- освещенность улиц Елизаветовского сельского поселения приведена в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;

- обеспечена безопасность дорожного движения в ночное время суток;

- проведено обслуживание имеющихся сетей наружного освещения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения». Выполнено в полном объеме. Оплата за уличное освещение произведена в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.  Проведено обслуживание имеющихся сетей наружного освещения, в результате чего снижен уровень износа сети уличного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1.Созданы организационные, информационные, финансовые условия для развития программы.

2. Проведено обслуживание имеющихся сетей наружного освещения, в результате чего, снижен уровень износа сети уличного освещения.

3. Приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 507,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1 507,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 20.12.2023 № 75  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 1 452,6 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 507,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1 507,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 507,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1 507,7 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. « Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий» - плановое значение 2,5, фактическое значение – 0,0.

Показатель 1.1. « Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» - плановое значение 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.2. « Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу светильников» - плановое значение 15,0%, фактическое значение – 15,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:3=0,7, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 507,7 тыс. рублей/1 507,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,7*0,5+1*0,3+1*0,2= 0,9, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является приведение освещенности улиц Елизаветовского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, создание эстетичного вида наружного освещения улиц Елизаветовского сельского поселения,  обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 29.12.2023 № 232 утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» на 2024 год.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие сетей

наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение потребления электроэнергии; снижение уровня износа сети уличного освещения. | Установлены энергосберегающие светильники. Проведено обслуживание имеющихся сетей наружного освещения. |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» | всего | 1 507,7 | 1 507,7 | 1 507,7 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 1 507,7 | 1 507,7 | 1 507,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского» | всего | 1 507,7 | 1 507,7 | 1 507,7 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 1 507,7 | 1 507,7 | 1 507,7 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | всего | 1 507,7 | 1 507,7 | 1 507,7 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 1 507,7 | 1 507,7 | 1 507,7 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского

сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х |  | 1 507,7 | 1 507,7 |  | 1 507,7 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Оплата за уличное освещение произведена в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Проведено обслуживание имеющихся сетей наружного освещения, в результате чего снижен уровень износа сети уличного освещения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1 507,7 | 1 507,7 |  | 1 507,7 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Оплата за уличное освещение | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Оплата за уличное освещение произведена в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1 236,3 | 1 236,3 |  | 1 236,3 | - |
| 4. | Мероприятие 1.2.1. Ремонт сетей наружного освещения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Проведено обслуживание имеющихся сетей наружного освещения, в результате чего снижен уровень износа сети уличного освещения. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 271,4 |  | 271,4 | 271,4 | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 1 507,7 |  | 1 507,7 | 1 507,7 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. рублей | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Показатель 1.2. Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу светильников | процентов | 13,0 | 15,0 | 15,0 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой