РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2023                                          № 75                                с. Елизаветовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Елизаветовского сельского поселения «Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства

Елизаветовского сельского поселения»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Администрация Елизаветовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения https://www.elizavetovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

- № 75 от 28.04.2023

Отчет

о реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского

поселения «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Елизаветовского сельского поселения и повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения», утвержденной постановление Администрации Елизаветовского  сельского поселения от 31.10.2018 № 127 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения». Выполнено в полном объеме. Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети и сооружений на ней.

В рамках подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Елизаветовского сельского поселения», мероприятия не были запланированы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1.Созданы организационные, финансовые условия для развития программы «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения».

2. Создана современная система безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Елизаветовского сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 27.12.2022 № 48  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  составил 300,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 300,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 300,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 300,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2022 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 40,0%, фактическое значение – 40,0%.

Показатель 2. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 3. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» - плановое значение 0, фактическое значение – 0.

Показатель 1.1. «Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 0,7 км, фактическое значение – 1,8 км.

Показатель 2.1. « Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение 0 человек,  фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.2. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» - плановое значение 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;

степень достижения целевого показателя 3. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 6:6=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

300,0 тыс. рублей/300,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения. От того, насколько эффективно действуют органы муниципальной власти, во многом зависит результаты по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Полномочия по содержанию дорог общего пользования местного значения переданы в Азовский район.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети и сооружений на ней на территории Елизаветовского сельского поселения, произведена обрезка ветвей вдоль обочин дорог. |  |
| 3. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение количества пешеходов погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на дорогах местного значения | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 . Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 . Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети и сооружений на ней на территории Елизаветовского сельского поселения, приобретена щебень. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети и сооружений на ней на территории Елизаветовского сельского поселения, приобретена щебень. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х |  | х | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Приобретены и установлены дорожные знаки, произведена рихтовка и окраска стоек дорожных знаков | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |
| 7. | Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Приобретены и установлены дорожные знаки, произведена рихтовка и окраска стоек дорожных знаков | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | без финансирования | без финансирования | без финансирования |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 2. | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Показатель 3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 6,7 | 0,7 | 1,8 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Показатель 2.2 . Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | 0 | 0 |  | 0 |  |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения			                     	В.С. Луговой