ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.10.2024                         № __                         с. Елизаветовка

О внесении изменений в постановление № 225 от 29.12.2023

«Об утверждении  Плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство

территории Елизаветовского сельского поселения»

на 2024 год»

# В соответствии с Решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения Азовского района от 26.09.2024 № 89 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 28.12.2023 № 76 «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый  период 2025 и  2026 годов»,  постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения № 107   от 07.10.2024 «О внесении изменений в постановление № 130 от 31.10.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»,  Администрация  Елизаветовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в план реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным служащим  Администрации Елизаветовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Елизаветовского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Заведующей сектора экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

5. Контроль, за выполнением данного постановления, возложить на Главу Администрации Елизаветовского сельского поселения  Лугового В.С.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения                                                                                  В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения

от __.10. 2024 № __

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | X | X | 352,5 | - | 352,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 34,0 | - | 34,0 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по дезинфекции и дератизации от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 34,0 | - | 34,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 12,6 | - | 12,6 | - |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 12,6 | - | 12,6 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 7 | Мероприятие 1.3.1 Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 305,9 | - | 305,9 | - |
| 9 | Мероприятие 1.4.1 Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 305,9 | - | 305,9 | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 11 | Мероприятие 1.5.1 Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | В течение года | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 12 | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 352,5 | - | 352,5 | - |

Глава Администрации Елизаветовского сельского поселения	                                                                    В.С. Луговой