РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗАВЕТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2025 № 59 с. Елизаветовка

О внесении изменений в постановление от 31.10.2018 года №130

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство

территории Елизаветовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениям Администрации Елизаветовского сельского поселения от 28.12.2024 № 187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», распоряжением от 14.09.2018 №64а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения Азовского района от 26.12.2024 №99 «О бюджете Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 10.06.2025 № 113), Администрация Елизаветовского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Елизаветовского сельского поселения от 31.10.2018 №130 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и действует на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Елизаветовского

сельского поселения В.С. Луговой

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 16.06.2025 № 59

«Приложение

к постановлению Администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 31.10.2018 № 130

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
Елизаветовского сельского поселения «Благоустройство

территории Елизаветовского сельского поселения»

(далее по тексту – Муниципальная программа)

I.Стратегические приоритеты Муниципальной программы

1.Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества благоустройства территории сельского поселения.

Данная муниципальная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, обеспечению экологического безопасности, повышение качества жизни населения на территории Елизаветовского сельского поселения.

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, ухудшением состояния лесополос, низким уровнем экологической культуры населения.

В соответствии с решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 15 декабря 2021 г. № 19 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Елизаветовское сельское поселение» Азовского района Ростовской области», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения, в рамках муниципальной программы, будет продолжена работа по привлечению жителей Елизаветовского сельского поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству территории Елизаветовского сельского поселения, предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территорий.

2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

- повышение удовлетворенности населения Елизаветовского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения

Основными целями являются:

- повышение уровня благоустройства территории Елизаветовского сельского поселения;

- повышение уровня качества и комфорта территорий на территории Елизаветовского сельского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- повышение уровня благоустройства территории поселения;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Луговой Владимир Степанович - глава Администрации Елизаветовского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна |
| Срок реализации муниципальной программы | этап I: 2019-2024 годы;  этап II: 2025-2030 годы. |
| Цели муниципальной программы | комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Елизаветовского сельского поселения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета сельского поселения составляет 5 499,3 тыс. рублей, в том числе:  с 2019 года по 2024 год – 4 865,4 рублей;  2025 год – 422,9 тыс. рублей.  2026 год – 12,6 тыс. рублей;  2027 год – 22,6 тыс. рублей;  2028 год – 58,6 тыс. руб.  2029 год – 58,6 тыс. руб.  2030 год – 58,6 тыс. руб. |
| 1.6.Связь с  государственными  программами Ростовской  области | - |

2. Показатели муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Елизаветовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Процент привлечения населения к работам по благоустройству  (%, к постоянно проживающему населению) | МП | возрастания | про-центов | ведомственный | 20 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%). | МП | возрастания | про-центов | ведомственный | 2,5 | 2024 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | | - | Информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | | | | |
| Ответственный за реализацию: Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1. | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | Улучшение санитарного и экологического  состояния населенных пунктов | | 1.1.,1.2 |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 422,9 | 12,6 | 22,6 | 458,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 422,9 | 12,6 | 22,6 | 458,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 422,9 | 12,6 | 22,6 | 458,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 422,9 | 12,6 | 22,6 | 458,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Ответственный за реализацию: Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна |
|  | Связь с муниципальной программой Елизаветовского сельского поселения | муниципальная программа Елизаветовского сельского поселения «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля  населенных  пунктов, в которых  проведены  мероприятия  благоустройству | возрастания | КПМ | процентов | | 90 | 2024 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | | Уровень освоения  бюджетных средств,  выделенных на  реализацию  муниципальной  программы | возрастания | КМП | про-центов | | 99 | 2024 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Ведущий специалист Администрации Елизаветовского сельского поселения Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | | Базовое значение | | | Значение результата по годам реализации | | | | | | |
| значение | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по дезинсекции и дератизации от насекомых» | | приобретение товаров, работ и услуг | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | единиц | | 1 | | | 2024 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.2. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения» | | приобретение товаров, работ и услуг | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | единиц | | 1 | | | 2024 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.3. | | Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок | | приобретение товаров, работ и услуг | Повышение уровня благоустройства территории поселения | единиц | | 1 | | | 2024 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.4. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения» | | приобретение товаров, работ и услуг | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории поселения | единиц | | 1 | | | 2024 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 1.5. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по отлову бродячих животных» | | приобретение товаров, работ и услуг | повышение уровня комфортности и безопасности на территории поселения | единиц | | 1 | | | 2024 | | 1 | | 1 | | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 422,9 | 12,6 | 22,6 | 458,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 422,9 | 12,6 | 22,6 | 458,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  «Мероприятия по дезинсекции и дератизации от насекомых» |  | 34,0 | 10,0 | 5,0 | 49,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 34,0 | 10,0 | 5,0 | 49,0 |
| 951 0503 0940128210 240 | 34,0 | 10,0 | 5,0 | 49,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  «Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения» |  | 29,3 | 0,0 | 10,0 | 39,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 29,3 | 0,0 | 10,0 | 39,3 |
| 951 0503 0940128280 240 | 29,3 | 0,0 | 10,0 | 39,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3  «Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 0940128510 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4  «Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения» |  | 284,6 | 2,6 | 7,6 | 294,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 0940128520 240 | 283,6 | 1,6 | 6,6 | 291,8 |
| 951 0503 0940128520 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5  «Мероприятия по отлову бродячих животных» |  | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 951 0503 0940128530 240 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение предпринимательской активности» | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по дезинсекции и дератизации от насекомых» 1 | | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по дезинсекции и дератизации от насекомых» 1 в 2025,2026 2027 годах | | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.  «Закупки включены в план закупок» | | 15 января 2025 г.  15 января 2026 г.  15 января 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | | 14 апреля 2025 г.  14 апреля 2026 г.  14 апреля 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | Муниципальные контракты (договора) | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3.  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | 16 апреля 2025 г.  16 апреля 2026 г.  16 апреля 2027 г.  30 сентября 2025 г.  30 сентября 2026 г.  30 сентября 2027 г. | | Глава  Администрации Елизаветовского сельского поселения Луговой Владимир Степанович | Документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Главный специалист-главный бухгалтер  Сектор экономики и финансов Администрации  Елизаветовского сельского поселения  Кадушкина Оксана Владимировна | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 7. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения» 2 | | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 8. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения» 2 в 2025,2026,2027 годах | | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.1.  «Закупки включены в план закупок» | | 15 января 2025 г.  15 января 2026 г.  15 января 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.2.  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | | 24 апреля 2025 г.  24 апреля 2026 г.  24 апреля 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | Муниципальные контракты (договора) | Информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.3.  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | 30 мая 2025 г.  30 мая 2026 г.  30 мая 2027 г. | | Глава  Администрации Елизаветовского сельского поселения Луговой Владимир Степанович | Документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг | Информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | | 13 июня 2025 г.  13 июня 2026 г.  13 июня 2027 г. | | Главный специалист-главный бухгалтер  Сектор экономики и финансов Администрации  Елизаветовского сельского поселения  Кадушкина Оксана Владимировна | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 13. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок» 3 | | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 14. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по обустройству и содержанию детских площадок» 3 в 2025, 2026, 2027 годах | | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 15. | Контрольная точка 1.1.  «Закупки включены в план закупок» | | 15 января 2025 г.  15 января 2026 г.  15 января 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
| 16. | Контрольная точка 1.2.  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | Муниципальные контракты (договора) | Информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.3.  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Глава  Администрации Елизаветовского сельского поселения Луговой Владимир Степанович | Документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг | Информационная система отсутствует |
| 18. | | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Главный специалист-главный бухгалтер  Сектор экономики и финансов Администрации  Елизаветовского сельского поселения  Кадушкина Оксана Владимировна | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 19. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения» 4 | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 20. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения» 2 в 2025, 2026, 2027 годах | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 21. | | Контрольная точка 1.1.  «Закупки включены в план закупок» | 15 января 2025 г.  15 января 2026 г.  15 января 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
| 22. | | Контрольная точка 1.2.  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | Муниципальные контракты (договора) | Информационная система отсутствует |
| 23. | | Контрольная точка 1.3.  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Глава  Администрации Елизаветовского сельского поселения Луговой Владимир Степанович | Документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг | Информационная система отсутствует |
| 24. | | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Главный специалист-главный бухгалтер  Сектор экономики и финансов Администрации  Елизаветовского сельского поселения  Кадушкина Оксана Владимировна | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 25. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по отлову бродячих животных» 5 | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 26. | | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по отлову бродячих животных» 5 в 2025, 2026, 2027 годах | Х | | Ведущий специалист администрации поселения  Джаббар-Оглы Ирина Ивановна | Х | Х |
| 27. | | Контрольная точка 1.1.  «Закупки включены в план закупок» | 15 января 2025 г.  15 января 2026 г.  15 января 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | План-график закупок | Информационная система отсутствует |
| 28. | | Контрольная точка 1.2.  «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Ведущий специалист- Лоза Оксана Садыковна  Сектор экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения | Муниципальные контракты (договора) | Информационная система отсутствует |
| 29. | | Контрольная точка 1.3.  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Глава  Администрации Елизаветовского сельского поселения Луговой Владимир Степанович | Документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг | Информационная система отсутствует |
| 30. | | Контрольная точка 1.4.  «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | | Главный специалист-главный бухгалтер  Сектор экономики и финансов Администрации  Елизаветовского сельского поселения  Кадушкина Оксана Владимировна | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |