АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2012 года                                                                    №   23

с. Елизаветовка

«О проведении мероприятий по благоустройству на территории

Елизаветовского сельского поселения в 2012 году»

Руководствуясь Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Елизаветовского сельского поселения, 131- ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ФЗ «Об охране окружающей среды», и ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Областным законом Ростовской области № 273 –ЗС от 25.10.2002 г. «Об административных правонарушениях»   и для наведения должного санитарно-эстетического состояния территории Елизаветовского сельского поселения, администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Спланировать и провести на территории Елизаветовского сельского поселения мероприятия по санитарной уборке и благоустройству в два этапа:

1.1. до 1 мая 2012 года;

1.2. до 1 октября 2012 года.

2. В рамках первого этапа до 1 мая 2012 года:

2.1. Провести с 20 марта  2012 года по 30 апреля  2012 года месячник  по благоустройству и санитарной очистке  территории Елизаветовского сельского поселения, с организацией 22.03.2012 года, 13.04.2012 года, 20.04.2012 года, 27.04.2012 года субботников.

3. Утвердить комплексный план по благоустройству и уборке улиц в                            с. Елизаветовка и пос. Южном, и расположенных на территории поселения  объектов, учреждений и организаций всех форм собственности, личных подсобных хозяйств согласно приложению № 1.

4. Провести организационные совещания с руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Елизаветовского сельского поселения, а так же сход граждан на котором ознакомить ответственных лиц и население с планом проведения месячника и настоящим Постановлением.

5. Организовать выполнение работ запланированных в рамках месячника.

6. Утвердить рабочую группу для осуществления координации проводимых работ и контроля за ходом выполнения мероприятий месячника согласно приложению № 2.

7. Предоставить в муниципальную инспекцию Администрации Азовского района:

7.1.  план проведения месячника в срок до 30.03.2012 года;

7.2.  отчет о его выполнении в установленной форме до 8 мая 2012 года.

8. В рамках проведения второго этапа до 1 октября 2012 года обеспечить:

8.1.  регулярное проведение работ по благоустройству и поддержание санитарного порядка;

8.2. проведение конкурса  на лучшую усадьбу, улицу, предприятие, организацию, учреждение, с подведением итогов конкурсов  к 1 июня 2012 года и 1 сентября 2012 года и их освещения в средствах массовой информации.

9. Контроль, за выполнением данного постановления, возложить на Главу Елизаветовского сельского поселения – Лугового В.С.

Глава Елизаветовского

сельского поселения:                                                      В.С. Луговой

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Елизаветовского сельского

поселения № 23  от 20.03.2012 г.

## КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

## благоустройства и уборки улиц с. Елизаветовка и пос. Южного

## и объектов на них расположенных

| №№ пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести организационное сове-щание с руководителями пред-приятий, организаций и учреждений | 22.03.2012 г. | Глава сельского поселения Луговой В.С. |
| 2. | Провести подворный обход в с. Елизаветовка и пос. Южном, с целью ознакомления с правилами благо-устройства и профилактическими беседами по уборке прилегающих территорий | до 25.04.2012 г. | специалист I ка-тегории сельского поселения Позднякова Л.Д. |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок, шт. | до 22.04.2012 г. | специалист I ка-тегории сельского поселения Позднякова Л.Д. |
| 4. | Провести санитарную очистку памятников «Погибшим воинам» – с. Елизаветовка и пос. Южного | до 26.04.2012 г. | МУК «СДК с.Ели- заветовка» директор Нарижний А.И. |
| 5. | Всем учреждениям, организациям, предприятиям всех форм собст-венности создать звенья по санитарной очистке своих тер-риторий, обеспечить выполнение работ предусмотренных планом проведения месячника и Правилами благоустройства сельского поселения | до 25.03.2012 г. | руководители организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности |
| 6. | Всем учреждениям, организациям, предприятиям всех форм собст-венности организовать и провести субботники по уборке, побелке и озеленению территорий, клумб и последующим уходом за ними | с 22.03.2012 г. по 31.10.2012 г. | руководители организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности |
| 7. | Организовать побелку деревьев вдоль трассы в пос. Южном | до 29.04.2012 г. | Администрация сельского поселения |
| 8. | Провести уборку кладбищ от мусора в с.Елизаветовка и пос. Южном | 13.04.2012 г. 20.04.2012г. | Администрация сельского поселения |
| 9. | Организовать временное трудоуст - ройство несовершеннолетних граж -дан в возрасте от 14 до 18 лет, для выполнения благоустроительных ра- бот в рамках месячника | с 01.04.2012 г. по 01.10.2012г. | специалист I ка-тегории сельского поселения Позднякова Л.Д. |
| 10. | Приобрести известь (6 тонн) для побелки деревьев | до 18.04.2012 г. | Администрация сельского поселения |
| 11. | Провести рейды, с последующим предупреждением и составлением протоколов. Владельцев домов-ладений, предупредить об уборке прилегающих территорий от бурьяна и мусора | с апреля по октябрь месяцы 2012 года | Уполномоченные лица |
| 12. | Проводить уборку придорожных полос на трассе от поворота ( г. Азов – пос. Южный – с. Елизаветовка – х. Красный Дар), уборку придорожной полосы от «Креста-оберега» до ул.Партизан № 5. | ежемесячно | Администрация сельского поселения |
| 13. | Провести грейдирование грунтовых дорог в с. Елизаветовка по ул. Набережной ( 0,5 км.), ул. Первомайс- кой (2 км.), ул. Калинина (1.8 км.), ул.Партизан (1.2 км), пер.Южному (1.2 км.) и в пос. Южном – ул. Тишина (0.5 км.) | до 27.04.2012 г. | Администрация сельского поселения |
| 14. | Участки водопроводных сетей, на которых произошли порывы в зимнее время, привести в порядок. | до 27.04.2012 г. | Елизаветовский участок УМП «Приморский водопровод» начальник участка Ковалев В.П. |
| 15. | Покос сорной растительности на заброшенных и примыкающих к дорогам территориях, пустующих планах. | с 15.05.2012 г. по 01.10.2012 г. | Администрация сельского поселения |
| 16. | Осуществлять выполнение муници-пальной целевой программы «Благо-устройство и озеленение населенных пунктов на территории Елизаветовс- кого сельского поселения на 2012 – 2014 г.г.» Решение Собрания депутатов Елиза-ветовского сельского поселения № 80 от 24.02.2011 г. | в течении года | Администрация сельского поселения |

Глава Елизаветовского

сельского поселения:                                   В.С. Луговой

Приложение № 2

К постановлению администрации

Елизаветовского сельского поселения

№ 23  от 20.03.2012г.

Рабочая группа

для осуществления координации и контроля работ по благоустройству и санитарной очистке территории Елизаветовского сельского поселения

| 1. | Председатель комиссии: | Луговой Владимир Степанович | глава сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Секретарь комиссии: | Позднякова Людмила Дмитриевна | специалист I кате-гории администра-ции с/поселения |
|  | Члены рабочей группы: |  | актив жителей сельского поселения |
| 3. |  | Малыш Евгения Евгеньевна |  |
| 4. |  | Положий Анжелика Игоревна |  |
| 5. |  | Белодед Елена Васильевна |  |

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                       В.С. Луговой