АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2013 года                                                                №  75

с. Елизаветовка

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей

наружного освещения Елизаветовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.09.2013 № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», во исполнение распоряжения администрации Елизаветовского сельского поселения  от 05.09.2013 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия и объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета Елизаветовского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Елизаветовского сельского поселения по адресу www.elizavetovskoesp.ru  и официальному обнародованию на информационных стендах Елизаветовского сельского поселения.

4. Контроль, за исполнением постановления, возложить на главу Елизаветовского сельского поселения – В.С. Лугового.

Глава Елизаветовского

сельского поселения                                                    В.С. Луговой

Приложение

к постановлению Администрации

Елизаветовского сельского поселения

от 25 октября 2013 г. № 75

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения  Елизаветовского сельского»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Елизаветовского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - приведение освещенности улиц Елизаветовского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; - создание эстетичного вида наружного освещения улиц Елизаветовского сельского поселения; - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; - снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток. |
| Основные задачи Программы. | - проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения; - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения; - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов; - доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу светильников |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объём финансирования Программы – 5021,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2014 год – 659,0 тыс. рублей; 2015 год – 745,3 тыс. рублей; 2016 год – 723,5 тыс. рублей. 2017 год – 723,5 тыс. рублей 2018 год – 723,5 тыс. рублей 2019 год – 723,5 тыс. рублей 2020 год – 723,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | - снижение потребления электроэнергии. - снижение уровня износа сети уличного освещения |

1. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы могут быть определены следующими пунктами:

- проведение мероприятий по энергосбережению одиночно установленных светильников на территории поселения. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета;

- приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- повышение эстетичного вида наружного освещения улиц;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток;

- разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения на территории поселения.

Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.

- установка щитов управления с приборами учета электрической энергии на безучетные линии наружного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах города. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

В рамках реализации Программы необходимо обеспечить 100% учет электроэнергии на сетях наружного обеспечения по приборам учета. Также в рамках Программы необходимо произвести 100% замену светильников наружного освещения на энергосберегающие лампы.

Для обеспечения безопасности передвижения в ночное время суток планируется увеличить количество освещенных улиц на 20%.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского сельского" являются средства  бюджета поселения.

Объем средств, необходимых на реализацию Программы, указан ниже:

| № п/п | Наименова-ние мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Коммуналь-ные расходы на уличное освещение | 4894,7 | 601,0 | 676,2 | 723,5 | 723,5 | 723,5 | 723,5 | 723,5 |
| 2 | Обслужива-ние сетей уличного освещения | 127,1 | 58,0 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 5021,8 | 659,0 | 745,3 | 723,5 | 723,5 | 723,5 | 723,5 | 723,5 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По окончанию реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижение  уровня потребления электроэнергии;

- снижение уровня износа сети уличного освещения;

- увеличение количества освещенных населенных пунктов;

- обеспечение безопасного передвижения в ночное время суток.