АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 января 2015 года                                                                 № 11

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 74 «О внесении изменений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2014 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектора экономики и финансов Лоза Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoesp.ru.

Глава Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 30.01. 2015г.  № 11

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 | 2020 год | 229,2 | 229,0 | 229,0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2014 | 2020 год | 363,0 | 362,9 | 362,9 |
|  | Приобретение краски дорожной (белая) | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2014 | 2020 год | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 602,3 | 601,9 | 601,9 |

Глава Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой