АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2016 года                                                                               № 61

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории

Елизаветовского сельского поселения» за 2015 год

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 29.12.2015 г. № 105 «О внесении изменений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектора экономики и финансов Н.В. Диденко, разместить настоящее постановление, на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления, возложить на Главу Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 25 февраля 2016 г. № 61

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения»

за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2015 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утилизация ртутьсодержащих отходов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2015 | 2020 год | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 1.2. | Стройматериалы, оборудование, известь, хозтовары | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2015 | 2020 год | 17,0 | 16,5 | 16,5 |
| 1.3. | Противоклещевая обработка | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2015 | 2020 год | 13,6 | 13,5 | 13,5 |
| 1.4. | Детские площадки (ремонт, содержание, приобретение) | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2015 | 2020 год | 66,2 | 65,7 | 65,7 |
| 1.5. | Приобретение контейнеров для ТБО | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2015 | 2020 год | 25,9 | 25,8 | 25,8 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 156,8 | 155,6 | 155,6 |

Глава Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой