АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2017  года                                                                                    № 26

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2016 год

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Елизаветовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от 27.12.2016  г. № 25 ««О внесении изменений и дополнений в бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2016 год», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектором экономики и финансов Н.В. Диденко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления, возложить на Главу администрации Елизаветовского сельского поселения Лугового В.С.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение

к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 15 февраля 2017 № 26

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2016 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 956,7 | 825,6 | 825,6 |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного заначения в границах сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 500,0 | 496,9 | 496,9 |
| 1.2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| 1.2.2. | Приобретение краски для дорожной разметки | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.2.3 | Приобретение и установка пешеходных светофоров | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 1.2.4 | Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1 880,2 | 1 746,0 | 1 746,0 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой