АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 июля 2018 года                                                                                 № 92Б

с. Елизаветовка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Елизаветовском сельском поселении» на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Елизаветовского сельского поселения № 92А от 31.07.2018 г. «О внесении изменений в постановление № 72 от 16.10.2013 года  «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении», администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» на 2018 год  (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным служащим  Администрации Елизаветовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Елизаветовского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Заведующей сектором экономики и финансов А.В. Дуюн разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения http://www.elizavetovskoe.ru.

5. Контроль, за выполнением данного постановления, возложить на Главу администрации Елизаветовского сельского поселения  Лугового В.С.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения                                                    В.С. Луговой

Приложение к постановлению

Администрации Елизаветовского сельского поселения от 31 июля 2018 г. № 92Б

План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Елизаветовском сельском поселении» на 2018 год

| Наименование программы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Энергоэффективность в Елизаветовском сельском поселении | Администрация Елизаветовского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | весь период | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). | Администрация Елизаветовского сельского поселения |  | весь период | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | Администрация Елизаветовского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | весь период | без финансирования | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Администрация Елизаветовского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | весь период | без финансирования | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Администрация Елизаветовского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | весь период | без финансирования | - | - | - | - |

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения                                                                                                  В.С. Луговой