АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2020 года                                                                                    №117

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Развитие сетей наружного освещения Елизаветовского

сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

- В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения, администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период  9  месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  05.10.2020 г. №117

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения  Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 107,3 | 213,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | -снижение потребления электроэнергии; -снижение уровня износа сети уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 107,3 | 213,8 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Оплата за уличное освещение | Администрация Елизаветовского сельского поселения | -снижение потребления электроэнергии; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 996,5 | 996,5 | 782,7 | 213,8 оплата за уличное освещение производится ежемесячно |
| 4 | Мероприятие 1.2.1 Обслуживание уличного освещения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | -снижение уровня износа сети уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 321,1 | 1 321,1 | 1 107,3 | 213,8 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					                         В.С. Луговой