АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2020 года                                                                                    №122

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от 05.10.2020 г. №122

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 1 832,2 | 1 832,2 | 317,8 | 1 514,4 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1 Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 722,4 | 1 722,4 | 276,3 | 1 446,1 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.1 Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 722,4 | 1 722,4 | 276,3 | 1 446,1 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1 Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16,0 | 16,0 | 7,7 | 8,3 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.1 Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16,0 | 16,0 | 7,7 | 8,3 договора заключаются по мере необходимости |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.1 Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 Отсутствие необходимости |
| 9 | Мероприятие 1.1.1 Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.1 Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.1 Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Елизаветовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 Запланировано на 4 квартал |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 832,2 | 1 832,2 | 317,8 | 1 514,4 |  |  |  |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					                         В.С. Луговой