АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июля 2019  года                                                                              № 96/9

с. Елизаветовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Елизаветовского сельского  поселения от 19.09.2018 г. № 104а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения»,  от 19.09.2018 г. № 103а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Елизаветовского сельского поселения Азовского района» и постановлением от 29.12.2018 № 187 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»,  администрация Елизаветовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизаветовского

сельского поселения			                     	В.С. Луговой

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения от  05.07.2019 г. №96/9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 1476,9 | 1476,9 | 294,6 | 1182,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1476,9 | 1476,9 | 294,6 | 1182,3 оплата осуществляется по факту выполнения работ |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1476,9 | 1476,9 | 294,6 | 1182,3 оплата осуществляется по факту выполнения работ |
| 4 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елизаветовского сельского поселения» | Администрация Елизаветовского сельского поселения | х | х | х | 232,0 | 232,0 | 230,9 | 1,1 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 232,0 | 232,0 | 230,9 | 1,1 Отсутствие потребности |
| 6 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Елизаветовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Елизаветовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 232,0 | 232,0 | 230,9 | 1,1 Отсутствие потребности |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 1708,9 | 1708,9 | 525,5 | 1183,4 |

Глава администрации Елизаветовского сельского поселения					В.С. Луговой